2018.8.18

議事録

・管理役割

　　Slack　　三浦

　　Trello　　田中

　　GitHub 　片岡

　　　それぞれのツールについての責任者。

　　　使い方のドキュメントなどを整理したりする。

　　会議　　 山内

　　　逐次行う会議での議事録を作成したりとかいったような会議に関することを担当。

・各自の実行環境を整える

　　過程をドキュメント化。これ以外のすべての作業も同様。

・サンプルで使われている探索手法の勉強

1. 貪欲法 (cpp)　　　 田中　三浦
2. αβ (cpp)　　　　　田中　山内
3. ランダム (java)　　田中　山内
4. 先行探索 (java)　　片岡　山内
5. ランダム (py)　　　片岡　三浦
6. ？ (py)　　　　　　片岡　三浦

アルゴリズムの一般的な名称

特徴　どういったコースが得意・不得意かみたいな情報

・サンプルの全プレイヤーに勝つことを目標

　結構強いらしい

・役職

　　プロジェクトマネージャー　：　田中

　　探索手法責任者　：　三浦

　　　　　　　　　　　　田中

　　検証責任者　：　山内

　　　　　　　　　　片岡

・今後のスケジュール

　　サンプルの探索手法の勉強　8.31まで

　　各自でいろいろ試す　9.15あたりまで

　　去年のルールにおいて強いものをみんなで作成　9月末ぐらい？

・Trelloのタスクの扱い

　　必要だと感じたタスクはすぐに未着手に追加

　　作業始めたらとりあえず作業中に

　　ドキュメント等は作成し始めたらすぐ貼る　作業中の進捗報告の意味で